STATUSBERICHT
MoCoWeb
Bernhard Fritz, 29.11.2011

Projektleiter+Team:	Bernhard Fritz, Mathias Cammerlander, Michaela Gapp, Sebastian Bachler

Berichtszeitraum:	von bis
Status:	kritisch / teilweise kritisch / planmäßig
Kurzbeschreibung Status:	K8IO fertiggelötet. AVR-NetIO und K8IO mit Spannung versorgt und ansteuerbar per Socket-Verbindung. Web-Interface mit Login fertig. Webcam-Server konfiguriert und in das Web-Interface eingebaut. Java Applet zum ansteuern der Motoren per Pfeiltasten wurde progammiert. Der komplette Aufbau ist funktionstüchtig. Was noch zu tun ist, ist die Vervollständigung der Verkabelung der Motoren, das Fertigen des Webcam-Gerüsts und das Testen auf mögliche Fehlfunktionen.

Status Inhalte / Qualität:
Status Termine:

Nächste Schritte:	Vervollständigen der Verkabelung der Motoren / Fertigen des Webcam-Gerüsts / Testen auf mögliche Fehlfunktionen

Notwendige Entscheidungen für Projektauftraggeber

Beilage:
Zeitplan mit Vergleichsdarstellung zum Basisplan (Balkendiagramm Überwachung)